Информация

по результатам контрольного мероприятия   «Проверка бюджетных ассигнование направленных на мероприятие №1 «Бюджетные инвестиции в объекты жилищно- коммунального  хозяйства» подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в МО Красноуфимский округ» в 2016 году» проведенное   Ревизионной комиссией  МО Красноуфимский округ  в 2016 году.

Контрольное  мероприятие  проведено на основании  плана работы Ревизионной комиссии Муниципального образования Красноуфимский округ на 2016 год, утвержденный распоряжением Ревизионной  комиссии Муниципального образования Красноуфимский округ от 28.12.2015 №59 (с изменениями).

Отчет о  результатах  контрольного мероприятия рассмотрен  на  заседании постоянной  депутатской  комиссии по экономической политике, бюджету и налогам  и на заседании Думы  МО Красноуфимский округ  24.11.2016 года.

Объекты контрольного мероприятия:

1) Администрация Муниципального образования Красноуфимский округ (далее Администрация МО Красноуфимский округ)

2) Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации  МО  Красноуфимский округ   (далее - Отдел ЖКХ).

Первоначально  решением Думы МО Красноуфимский округ  от  17.12.2015 года  №365 «О бюджете МО Красноуфимский округ на 2016 год» по  Подпрограмме    предусмотрены  бюджетные   ассигнования   в размере  4 177 800 рублей.

В проверяемом периоде, в части изменения объёмов финансирования,  в Подпрограмму  вносились изменения 3 раза  решениями  Думы  МО Красноуфимский округ от 25.02.2016 №375, от 24.06.2016 № 413 и от  08.09.2016 № 416 увеличение бюджетных ассигнований  составило в размере  2 323 019 рублей 68 копеек.

Плановые  объёмы финансирования  Подпрограммы из местного бюджета на 2016 год  с учётом  вносимых  изменений  предусмотрены  в размере  6 500 819 рублей 68 копеек, что соответствует  лимитам  бюджетных обязательств, доведенных  главным   распорядителем  бюджетных средств (Администрация МО Красноуфимский округ) Отделу ЖКХ.

Расходы на выполнение мероприятия 1 Подпрограммы за 9 месяцев 2016 году исполнены в сумме 5 945 258 рублей 49 копеек или 91,5 % от уточненных бюджетных назначений (6 500 819 рублей 68копеек).

В результате проверки  выявлены следующие нарушения и недостатки:

1.Отделом  ЖКХ  не направлялся проект муниципальной программы на экспертизу в Ревизионную комиссию Муниципального образования Красноуфимский округ, что является нарушением  требования  распоряжения  главы МО Красноуфимский округ  от  13.07.2015 №44 «О    направлении  проектов  муниципальных  правовых актов  на  экспертизу  в Ревизионную комиссию  Муниципального образования Красноуфимский округ».

- В п.8. Положения, утвержденного Постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 08.06.2012 №673, указано КБК не в соответствии Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящихся к местному бюджету МО Красноуфимский округ утвержденному приказом финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ от 05.11.2015 г. №30.

3. В п.п.6.1. Положения Отдела ЖКХ указано, что  Отдел ЖКХ имеет  право на открытие  лицевых  счетов  в государственных учреждениях Банка России, что не соответствует требованию статьи 161, 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Отделом ЖКХ в Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ не предоставлена информация для внесения изменений в реестр муниципального имущества по 11 объектам.

5. Отделом ЖКХ не выставлялась неустойка за просрочку выполнения работ по 2 муниципальным контрактам на общую сумму 97 127 рублей 34 копейки.

- Установлено несоответствия сумм плана-графика (с изменениями от 12.08.2016) к уточненным бюджетным ассигнованиям и смете Отдела ЖКХ на 2016 год.

7.В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ Отделом ЖКХ в проверяемом периоде не проводилось экспертиза представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов предусмотренных контрактами (договорами) о поставленных товарах, выполненных работах или оказанных услугах.

- Отдел ЖКХ не направлял в Комитет по экономике Администрации МО Красноуфимский округ ежеквартальные отчет о реализации муниципальной программы в течение 2016 года, что является нарушение п.25 Постановления Администрации МО Красноуфимский округ от 31.10.2013 № 1474 «Об утверждении Порядка формировании и реализации муниципальных программ МО Красноуфимский округ и внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО Красноуфимский округ»

- В реестр закупок внесены закупки по муниципальным контрактам в нарушение требований ч. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По фактам выявленных нарушений  Ревизионной комиссий МО Красноуфимский округ в адрес Главы МО Красноуфимский округ и  и.о. начальника Отдела ЖКХ Администрации  МО Красноуфимский округ   направлены   представления   от  15.11.2016 года.

И.Г. Тебнева, председатель Ревизионной комиссии    МО Красноуфимский округ